## Slide 1: Социална мрежа Social Forest

## Slide 2: Описание на проекта
Задачата на приложението е да предостави среда на използващите го клиенти, осигуряваща комуникация между участниците. Проекта трябва да предостави продукт позволяващ на хората да общуват помежду си. От този замисъл идва името на приложението „Social Forest“.

## Slide 3: Екип и роли
Роли:
Мениджър на проекта: Неделин Паскалев
Софтуерен архитект: Никола Колев, Петко Борисов
Дизайнер на потребителски интерфейс: Неделин Паскалев, Никола Колев
Разработчик на бизнес логиката: Никола Колев, Петко Борисов
Екип:
Никола Веселинов Колев
Неделин Господинов Паскалев
Петко Венелинов Борисов

## Slide 4: Бюджет на проекта
Chart: 
| Анализ на изискванията | Планиране | Разработка | Тестване | Документация
 | 360 | 840 | 1040 | 140 | 280

## Slide 5: Бюджет на проекта
В таблицата са включени всички разходи от началото до края на проекта. Бюджетът препокрива всичко и дори има остатъчна сума от 118 лв. Тя ще бъде използвана за поддръжката на приложението.

## Slide 6: Разпределение на бюджета

## Slide 7: Система за управление на проектa Jira
Предимства
Съвместима с много видове бази данни
Съвместима с много операционни системи
Уеб-базирана, удобна за управление и обновяване на процеси система
Безплатна
Недостатъци
При използване на системата екипът не забеляза недостатъци които да попречат за работата с Jira

## Slide 9: Метод за разработка KANBAN
Визуализиране на работата
Ограничаване на започнатата, но недовършена работа
Измерване и управление на процесните потоци
Принципи и правила при създаването на продукта, които са видими за всички
По-лесно забележими проблеми и възможности за тяхното коригиране

## Slide 10: Система за контрол на версиите
Repository, предоставя работа по един и същ файл
Възможност за обмен на информация между участниците в проекта и нейното обновяване
Предоставя гъвкавост
Връщане към предишно състояние на проекта

## Slide 11: Използвани програмни средства

## Slide 12: Критичен път
Анализ на изискванията
Планирани архитектура и база данни
Планирана бизнес логика
Измислен дизайн
Създадена база данни и запис на данни
Потребителски интерфейс
Реализирана бизнес логика
Приключване на тестването
Обща документация
0
1
2
(1)
1
(2)
2
4
(1)
3
(2)
5
(2)
3
6
(2)
4
7
(2)
5
8
(2)
6
10
(3)
7
11
(2)
8
9
(1)
9
Критичният път е един защото се следва принципа на поточната линия.

## Slide 13: Профил на риска
Описание | Действие | Вероятност | Вляние
Липса на ресурси | Подмяна или заемане на ресурс. Смяна на ролите на действие. | Минимална | Високо
Недостиг на време | Добавяне на повече време към задачите. Следене на изпълнението. | Средна | Средно
Пандемия | Проекта може да се реализира от разстояние. Онлайн срещи на екипа. | Много висока | Ниско
Напускане на член от екипа | Писане на добре стуктуриран и документиран код. Създаване на добра и спокойна среда за работа. Запознаване с работата на всеки член от екипа. | Ниска | Високо

## Slide 14: Social Forest

## Slide 15: Трудности при реализация
Липса на достатъчно знания за програмния език
Липса на опит с мобилни приложения

## Slide 16: Възможности за бъдеща разработка
Разработка на версия за компютър
Подобряване на дизайна
Добавяне на стена с публикации
Добавяне на връзка с Facebook ,Twitter и Instagram

## Slide 17: Благодарим ви за отделеното време.